H Chat AI Browser OS

단계별 구현 기술 명세서

Technical Specification — Phase 1 through 6

현대오토에버 ¦ H Chat AI Platform Team 2026 ¦ CONFIDENTIAL

# 0. 문서 개요 및 범위

본 명세서는 H Chat AI Browser OS의 6단계 구현 계획을 기술 수준에서 정의합니다. 각 단계별로 목표, 아키텍처, API 인터페이스, 데이터 모델, 성능 기준, 완료 조건을 기술합니다.

기반 문서 • 브레인스토밍 로드맵 (Doc 5·6·8) — 6개월/12개월 구현 아이디어 • 기술 설계서 (IMPL_BROWSER_OS_00~04, IMPL_01/04/05) — 4-Layer 아키텍처 확정 스펙 • 서비스 기획서 (SERVICE_PLAN_00~04) — 기능 요구사항 및 KPI • PDF 피치덱 v3 (H_Chat_AI_Browser_OS_2.pdf) — 경영진 승인 버전

## 0.1 전체 단계 요약

| 단계 | 기간 | 핵심 산출물 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| Month 1 — Extension Core | 4주 | Chrome MV3 Extension + FastAPI 기반 | Side Panel에서 AI 응답 수신 |
| Month 2 — Smart DOM v1 | 4주 | RQFP 기반 DOM 파서 | 노이즈 60% 제거, 추출 정확도 70%+ |
| Month 3 — DataFrame Engine | 4주 | L3 비정형→정형 변환 엔진 | HTML Table → CSV 95% 성공 |
| Month 4 — MARS 에이전트 | 6주 | Planner/Search/Web/Data/Analysis/Report | 6단계 파이프라인 E2E 동작 |
| Month 5 — Knowledge Memory | 4주 | pgvector + RAG + 감사 로그 | 벡터 검색 1초 이내, 이력 조회 |
| Month 6 — MVP 통합 & GA | 4주 | Zero Trust 통합 + Canary 배포 | SLA 99.9%, 부하 테스트 통과 |

Month 1: Chrome Extension Core + AI Chat 4주 ¦ Sprint 0 ~ Sprint 1 일부 ¦ 목표: Extension 기반 AI 대화 작동

## 1.1 목표 및 범위

브라우저와 AI 백엔드를 연결하는 최소 기능 구조를 확립합니다. Side Panel에서 자연어로 질문하면 LLM이 응답하는 E2E 흐름을 완성합니다. 이 단계에서는 DOM 분석이나 에이전트 기능은 포함하지 않습니다.

## 1.2 컴포넌트 명세

### 1.2.1 Chrome Extension (MV3)

구성 파일 목록:

- manifest.json — MV3 선언, permissions: ["activeTab","scripting","sidePanel","storage","cookies"]

- background/service-worker.ts — 이벤트 핸들러, 메시지 라우터, SSE 연결 관리자

- content/content-main.ts — DOM 스냅샷 수집, PII 전처리 (11개 패턴 정규식)

- sidepanel/App.tsx — React 19 기반 Chat UI, SSE 스트리밍 렌더러

- popup/Popup.tsx — 퀵 액션 런처 (요약, 번역, 분석)

### 1.2.2 FastAPI 백엔드 엔드포인트 (Month 1)

| 엔드포인트 | Method | 파라미터 | 응답 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/chat | POST | message: str, page_context?: str, session_id: str | SSE stream (text/event-stream) | HMAC-SHA256 JWT 인증 필수 |
| POST /v1/page/snapshot | POST | html: str, url: str | {text: str, metadata: obj} | PII 마스킹 후 반환 |
| GET /v1/health | GET | 없음 | {status: "ok", version: str} | 부하분산기 헬스체크용 |
| POST /v1/auth/token | POST | employee_id: str, sso_token: str | {jwt: str, expires_at: int} | HMG SSO 연동 |

### 1.2.3 PII 마스킹 — 11개 패턴 (Month 1 필수)

| 패턴명 | 정규식 (요약) | 치환값 |
| --- | --- | --- |
| 주민등록번호 | \d{6}-[1-4]\d{6} | [RESIDENT_NO] |
| 계좌번호 | \d{3}-\d{2,3}-\d{6,9} | [ACCOUNT_NO] |
| 카드번호 | \d{4}[- ]\d{4}[- ]\d{4}[- ]\d{4} | [CARD_NO] |
| 휴대전화 | 01[016789]-\d{3,4}-\d{4} | [PHONE_NO] |
| 이메일 | [a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+ | [EMAIL] |
| 여권번호 | [A-Z]{1,2}\d{7,9} | [PASSPORT_NO] |
| 운전면허 | \d{2}-\d{2}-\d{6}-\d{2} | [DRIVER_NO] |
| IP 주소 | \d{1,3}(\.\d{1,3}){3} | [IP_ADDR] |
| 사번 | EMP-\d{6,8} 또는 HMG\d{8} | [EMP_ID] |
| 비밀번호 필드 | password=\S+ ¦ pw=\S+ | [PASSWORD] |
| JWT 토큰 | Bearer [A-Za-z0-9_.-]{20,} | [JWT_TOKEN] |

## 1.3 성능 목표

| 지표 | 목표값 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| Side Panel 초기 로드 | < 1,000 ms | Chrome DevTools Performance |
| TTFT (첫 토큰 도달) | < 800 ms | SSE 첫 event 수신 시각 |
| Content Script 주입 | < 100 ms | performance.now() 측정 |
| 메모리 사용량 | < 100 MB | chrome.memory.getProcessInfo() |
| 번들 크기 | < 5 MB | webpack-bundle-analyzer |

## 1.4 완료 조건 (Definition of Done)

- Jira 페이지에서 Side Panel을 열고 질문하면 SSE 스트리밍 응답 수신

- 11개 PII 패턴이 백엔드 도달 전 마스킹됨 — 단위 테스트 통과

- JWT 없는 요청 시 401 반환

- Chrome Extension MV3 manifest validation 통과

- Side Panel 로드 1,000ms 이내 — Lighthouse CI 통과

Month 2: Smart DOM Engine v1 4주 ¦ Sprint 1~2 ¦ 목표: RQFP 기반 노이즈 제거, 추출 정확도 70%+

## 2.1 목표 및 범위

웹페이지의 노이즈(광고, 네비게이션, 푸터)를 제거하고 핵심 콘텐츠를 추출하는 L2 레이어를 구현합니다. RQFP 알고리즘(Relevance 0.4, Quality 0.4, Freshness 0.2)을 적용합니다.

## 2.2 RQFP 알고리즘 상세

RQFP 가중치 정의 • Relevance (0.4): 페이지 주제와의 텍스트 관련성 — TF-IDF 기반 코사인 유사도 • Quality (0.4): 텍스트 밀도, 광고 신호 부재, 문장 완결성 점수 • Freshness (0.2): 타임스탬프 추출 — 최근 24시간 1.0, 1주 0.8, 1개월 0.5, 이상 0.2 최종 점수 = R × 0.4 + Q × 0.4 + F × 0.2 임계값: score >= 0.35 → 포함, score < 0.35 → 제거

## 2.3 파이프라인 단계

| 단계 | 담당 모듈 | 입력 | 출력 | 처리 시간 목표 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. HTML 수집 | content/dom-snapshot.ts | 현재 탭 DOM | raw HTML string | < 50 ms |
| 2. 노이즈 태그 제거 | smart-dom/cleaner.py | raw HTML | sanitized HTML | < 100 ms |
| 3. Readability 파싱 | smart-dom/readability.py | sanitized HTML | article object | < 300 ms |
| 4. 블록 분할 | smart-dom/block-splitter.py | article | block list | < 100 ms |
| 5. RQFP 스코어링 | smart-dom/rqfp.py | block list | scored blocks | < 200 ms |
| 6. 시맨틱 트리 생성 | smart-dom/tree-builder.py | scored blocks | SemanticTree JSON | < 100 ms |

## 2.4 제거 대상 HTML 태그 목록

다음 태그 및 클래스를 포함하는 요소는 파이프라인 단계 2에서 무조건 제거합니다:

- 태그: <script>, <style>, <noscript>, <iframe>, <nav>, <footer>, <aside>, <header> (article 외부)

- 클래스 패턴: "ad", "advertisement", "banner", "cookie", "popup", "modal", "sidebar", "widget"

- aria-hidden="true" 요소, display:none 인라인 스타일 요소

## 2.5 SemanticTree 출력 스키마

{

"url": "string",

"title": "string",

"extracted_at": "ISO8601",

"rqfp_score": 0.0-1.0,

"blocks": [

{

"id": "string",

"type": "heading|paragraph|list|table|code",

"text": "string",

"relevance": 0.0-1.0,

"quality": 0.0-1.0,

"freshness": 0.0-1.0,

"score": 0.0-1.0,

"included": boolean

}

]

}

## 2.6 FastAPI 추가 엔드포인트 (Month 2)

| 엔드포인트 | Method | 파라미터 | 응답 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/dom/extract | POST | html: str, url: str, mode: "fast"¦"deep" | SemanticTree JSON | fast: RQFP만, deep: LLM 보정 |
| POST /v1/dom/score | POST | blocks: list[Block] | list[ScoredBlock] | RQFP 스코어만 반환 |

## 2.7 완료 조건

- 네이버 뉴스, Confluence, Jira 각 10페이지 추출 — 정확도 수동 측정 70%+

- SAP Fiori Shadow DOM PoC — Content Script 접근 가능 여부 확인

- 노이즈 비율 60% 이상 감소 — before/after 토큰 수 비교

- 전체 파이프라인 처리 2초 이내

- 단위 테스트 coverage 80%+

Month 3: DataFrame Engine (L3) 4주 ¦ Sprint 3~4 ¦ 목표: 비정형 HTML → Pandas DataFrame 자동 변환

## 3.1 목표 및 범위

L2 SemanticTree에서 반복 패턴(Table, List, Card Grid)을 탐지하여 정형 DataFrame으로 변환합니다. JSON/CSV/XLSX 내보내기를 지원합니다.

## 3.2 데이터셋 탐지 알고리즘

### 3.2.1 패턴 유형

| 패턴 유형 | DOM 특징 | 탐지 조건 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| HTML Table | <table>/<th>/<td> | thead 존재 + tr 3개 이상 | SAP 재고 테이블, Jira 이슈 목록 |
| List Pattern | <ul>/<li> 또는 <ol>/<li> | li 5개 이상, 동일 구조 반복 | 뉴스 아티클 목록, 검색 결과 |
| Card Grid | div 반복, 동일 CSS class | 동일 클래스명 3개 이상 반복 | 제품 카드, 직원 디렉토리 |
| Definition List | <dl>/<dt>/<dd> | dt-dd 쌍 3개 이상 | 용어 정의, Key-Value 목록 |

### 3.2.2 Tree Hashing (Card Grid 탐지 핵심)

각 DOM 노드의 구조적 시그니처를 해시값으로 변환하여 반복 패턴을 감지합니다:

def node_signature(node: DOMNode) -> str:

tag_seq = "-".join(c.tag for c in node.children[:5])

class_sig = sorted(node.classes)[:3]

return f"{node.tag}:{tag_seq}:{class_sig}"

def detect_dataset_candidates(nodes: list) -> list[list]:

groups = defaultdict(list)

for n in nodes:

groups[node_signature(n)].append(n)

return [g for g in groups.values() if len(g) >= 3]

## 3.3 필드 추출 및 타입 추론

| 필드 타입 | 탐지 패턴 (정규식/규칙) | 정규화 방법 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 가격 | \$[\d,]+(\.\d{2})? ¦ [\d,]+원 | float 변환, 통화 제거 | $1,299.99 → 1299.99 |
| 날짜 | \d{4}-\d{2}-\d{2} ¦ 한국어 날짜형 | ISO 8601 정규화 | 2024년 3월 5일 → 2024-03-05 |
| 평점 | [0-5](\.[0-9])? ¦ ★+ ¦ [0-9]+/[0-9]+ | float 0.0-5.0 스케일 | ★★★★☆ → 4.0 |
| URL | https?://\S+ | urllib.parse 정규화 | href 값 추출 |
| 이메일 | [\w.]+@[\w.]+ | lowercase 정규화 | 접촉처 추출 |
| 숫자 | \d+[,\d]*(\.[\d]+)? | float/int 변환 | 1,234 → 1234 |

## 3.4 API 엔드포인트 (Month 3)

| 엔드포인트 | Method | 파라미터 | 응답 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/dataframe/extract | POST | semantic_tree: SemanticTree, format: "json"¦"csv"¦"xlsx" | DataFrameResult | 변환 성공 여부 + 데이터 포함 |
| POST /v1/dataframe/schema | POST | rows: list[dict] | SchemaResult | 컬럼 타입 추론만 |
| GET /v1/dataframe/{id} | GET | id: str, format: str | file download | CSV/XLSX 파일 다운로드 |

## 3.5 DataFrameResult 스키마

{

"id": "uuid",

"url": "string",

"pattern_type": "table|list|card|dl",

"row_count": integer,

"column_count": integer,

"columns": [{"name": str, "type": "str|int|float|date|url", "nullable": bool}],

"rows": [{"col1": val, "col2": val, ...}],

"confidence": 0.0-1.0,

"extraction_ms": integer

}

## 3.6 완료 조건

- HTML Table → DataFrame 변환 성공률 95%+ (SAP Fiori, Confluence 테이블 포함)

- 1,000행 테이블 처리 3초 이내

- CSV/XLSX 내보내기 정상 동작

- 필드 타입 추론 정확도 80%+

Month 4: MARS Multi-Agent Research System (L4) 6주 ¦ Sprint 4~6 ¦ 목표: 6단계 자율 리서치 파이프라인 완성

## 4.1 목표 및 범위

Karpathy AutoResearch 패턴을 기반으로 6종 에이전트가 협업하는 자율 리서치 파이프라인을 구현합니다. LangGraph 0.2 + CrewAI 0.5 하이브리드 오케스트레이터를 사용합니다.

## 4.2 에이전트별 명세

| 에이전트 | LLM 모델 | 입력 | 출력 | 평균 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planner | Claude Opus 4.6 | 사용자 목표 string | 연구 계획 JSON (tasks[]) | $0.02/호출 |
| Search | Haiku (Claude) | 검색 쿼리 string[] | URL + snippet 목록 | $0.01/호출 |
| Web | Haiku (Claude) | URL 목록 | SemanticTree[] (L2 연계) | $0.02/호출 |
| Data | Sonnet (Claude) | SemanticTree[] | DataFrameResult[] (L3 연계) | $0.03/호출 |
| Analysis | Claude Opus 4.6 | DataFrameResult + context | InsightReport JSON | $0.15/호출 |
| Report | Sonnet (Claude) | InsightReport + sources | 최종 마크다운 리포트 | $0.04/호출 |

MARS 비용 검증 (세션당) 단일 리서치 세션 합계: $0.02+$0.01+$0.02+$0.03+$0.15+$0.04 = $0.27/세션 월 예산 $45,000 ÷ $0.27 = 166,667 세션/월 사용자 50,000명 기준: 하루 약 3.3회 MARS 세션 (충분) 비용 급등 대응: Analysis 단계를 Sonnet으로 다운그레이드 시 $0.27 → $0.12/세션

## 4.3 LangGraph 파이프라인 플로우

ResearchGraph:

START → [planner_node]

[planner_node] → [search_node] (병렬 최대 5개 태스크)

[search_node] → [web_node] (URL 5개 이하)

[web_node] → [data_node] (SemanticTree 전달)

[data_node] → [analysis_node]

[analysis_node] → conditional_edge:

score >= 0.7 → [report_node]

score < 0.7  → [search_node] (최대 3회 재시도)

[report_node] → END

## 4.4 HITL (Human-in-the-Loop) 게이트

L3 이상 위험도(데이터 수정, 외부 전송)를 가진 에이전트 액션은 반드시 사용자 승인을 거칩니다:

| 위험도 레벨 | 에이전트 액션 예시 | HITL 처리 방법 | 타임아웃 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 (Observer) | DOM 읽기, 요약 | 자동 실행 | 없음 |
| L2 (Interactor) | 양식 미리채우기, 클립보드 복사 | Side Panel 알림 배너 | 30초 자동 승인 |
| L3 (Operator) | 양식 제출, 파일 다운로드 | Teams 알림 + 명시적 승인 버튼 | 승인 전 차단 |
| L4 (Admin) | 외부 API 전송, DB 수정 | Teams + 이메일 + 감사 로그 | 승인 전 차단 |

## 4.5 API 엔드포인트 (Month 4)

| 엔드포인트 | Method | 파라미터 | 응답 형식 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/mars/research | POST | {goal: str, max_iterations: int=3, budget_usd: float=1.0} | SSE stream (progress + final) |
| GET /v1/mars/status/{session_id} | GET | session_id: str | ResearchStatus JSON |
| POST /v1/mars/approve/{action_id} | POST | {approved: bool, comment?: str} | ActionResult |
| DELETE /v1/mars/cancel/{session_id} | DELETE | session_id: str | {cancelled: bool} |

## 4.6 완료 조건

- 경쟁사 조사 목표 입력 → 8~12분 내 보고서 생성 (E2E 테스트)

- 세션당 비용 $0.27 이하 — 실제 LLM 호출 로그로 검증

- HITL L3 게이트 — 승인 없이 액션 실행 불가 확인

- Analysis 단계 실패 시 Search 재시도 최대 3회 동작 확인

- Kill Switch 즉시 세션 중단 동작

Month 5: Knowledge Memory & Zero Trust Governance 4주 ¦ Sprint 7~8 ¦ 목표: RAG + 감사 로그 + 보안 거버넌스 완성

## 5.1 목표 및 범위

에이전트 결과와 브라우징 이력을 pgvector에 저장하고 RAG 검색을 구현합니다. 동시에 Zero Trust 보안 레이어(OPA Policy Engine, Vault, 불변 감사 로그)를 완성합니다.

## 5.2 데이터베이스 스키마

### 5.2.1 PostgreSQL 16 + pgvector

-- 브라우징 이력 및 임베딩

CREATE TABLE knowledge_items (

id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id   UUID NOT NULL,          -- 계열사별 격리 (Row-Level Security)

user_id     UUID NOT NULL,

url         TEXT,

title       TEXT,

content     TEXT,

embedding   VECTOR(1536),           -- OpenAI text-embedding-3-small

metadata    JSONB,

created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX ON knowledge_items USING ivfflat (embedding vector_cosine_ops)

WITH (lists = 100);

-- Row-Level Security (계열사 데이터 격리)

ALTER TABLE knowledge_items ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY tenant_isolation ON knowledge_items

USING (tenant_id = current_setting('app.tenant_id')::UUID);

### 5.2.2 감사 로그 테이블 (불변)

CREATE TABLE audit_logs (

id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id   UUID NOT NULL,

user_id     UUID NOT NULL,

action      TEXT NOT NULL,          -- CHAT, DOM_EXTRACT, MARS_RESEARCH, ...

resource    TEXT,

risk_level  SMALLINT CHECK(risk_level BETWEEN 1 AND 4),

approved_by UUID,

payload     JSONB,

ip_address  INET,

created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

) PARTITION BY RANGE (created_at);

-- 수정/삭제 불가 (Append-Only via Trigger + RLS)

## 5.3 RAG 파이프라인

| 단계 | 구현 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1. 임베딩 생성 | text-embedding-3-small (1536차원) | 콘텐츠 청킹 후 OpenAI API 호출 |
| 2. 벡터 저장 | pgvector INSERT | tenant_id와 함께 저장 (격리 보장) |
| 3. 유사 검색 | SELECT ... ORDER BY embedding <=> query_vec LIMIT 5 | IVFFlat 인덱스, 1초 이내 |
| 4. 컨텍스트 주입 | system prompt에 검색 결과 삽입 | RAG augmented generation |

## 5.4 보안 거버넌스 레이어

| 레이어 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| CSP | manifest.json content_security_policy | eval 차단, 외부 스크립트 차단 |
| Edge 보안 | Nginx WAF + TLS 1.3 | CORS Allowlist, DDoS 차단 |
| 인증 | HMAC-SHA256 JWT + TOTP 2FA | 세션 만료 4시간, 갱신 토큰 30일 |
| 인가 | OPA 0.63 Policy Engine | RBAC + tenant_id 바인딩 정책 |
| 데이터 보호 | PII 마스킹 + AES-256-GCM | Vault 1.16 키 관리 |
| 감사 | 불변 audit_logs + OpenTelemetry | 모든 L3/L4 액션 로깅 |

## 5.5 API 엔드포인트 (Month 5)

| 엔드포인트 | Method | 설명 |
| --- | --- | --- |
| POST /v1/memory/search | POST | query: str → 유사 지식 5개 반환 (RAG) |
| POST /v1/memory/save | POST | content + metadata → 임베딩 생성 후 저장 |
| GET /v1/audit/logs | GET | 감사 로그 조회 (Admin 권한, 페이지네이션) |
| GET /v1/audit/export | GET | 감사 로그 CSV 내보내기 (컴플라이언스용) |

## 5.6 완료 조건

- 계열사 A 사용자가 계열사 B 데이터 조회 시 403 반환 (RLS 검증)

- 벡터 유사 검색 1,000개 아이템 기준 1초 이내

- OPA 정책 평가 지연 50ms 이내

- 감사 로그 직접 DELETE/UPDATE 시도 차단

- OWASP Top 10 체크리스트 21개 항목 통과

Month 6: MVP 통합 & GA 준비 4주 ¦ Sprint 8~9 ¦ 목표: 전체 통합, Canary 배포, SLA 99.9%

## 6.1 목표 및 범위

Month 1~5에서 구현된 모든 레이어를 통합하고, 14,500+ 테스트를 완료하며, Canary 배포(5%→25%→100%)를 통해 GA를 달성합니다.

## 6.2 Dynamic Multi-Model 라우팅 완성

| 작업 분류 | 라우팅 모델 | 비용/1K tok | 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast Ops (번역, 포맷 변환) | Grok 3 | 약 50원 | 응답 속도 최우선, 200 토큰 이하 |
| Vision (차트, OCR) | Nano Banana | 약 80원 | 이미지 입력 포함 |
| Deep Research (웹 팩트체크) | Gemini 2.5 Pro | 약 100원 | 롱 컨텍스트 + 검색 grounding |
| Long Context (장문 요약) | ChatGPT 5.2 | 약 130원 | 32K+ 토큰 입력 |
| Reasoning (전략 기획, 코드) | Claude Opus 4.6 | 약 180원 | 복잡 추론, 코드 생성 |

## 6.3 Self-Healing 시스템

에이전트 실패 및 DOM 파싱 오류를 자동 복구하는 4단계 루프:

| 단계 | 트리거 | 처리 | 복구율 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Signal 감지 | OpenTelemetry error rate > 1% | 알림 발생 + 인시던트 생성 | 100% |
| 2. Diagnosis | LLM 기반 로그 분석 | 에러 패턴 분류 (DOM/API/Agent/Infra) | 95% |
| 3. Sandbox 실험 | 대안 코드패스 테스트 | Shadow 트래픽 5%로 검증 | 80% |
| 4. Deploy/Rollback | 성능 개선 시 자동 배포 | p95 응답 < 2s 확인 후 적용 | 55~70% |

## 6.4 Canary 배포 전략

| 단계 | 트래픽 비율 | 기간 | 자동 롤백 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| Canary 1 | 5% (약 2,500명) | 48시간 | 에러율 > 1% OR p95 > 5s OR 메모리 > 150MB |
| Canary 2 | 25% (약 12,500명) | 5일 | 에러율 > 0.5% OR NPS 급락 OR 보안 인시던트 |
| GA | 100% (전체 50,000명) | 상시 | Kill Switch 수동 발동 또는 자동 롤백 |

## 6.5 전체 시스템 성능 목표 (GA 기준)

| 지표 | 목표 | 측정 방법 | 담당팀 |
| --- | --- | --- | --- |
| SLA 가용성 | 99.9% | Uptime Robot 30일 평균 | Infra |
| RTO (장애 복구) | < 15분 | Runbook 기반 드릴 테스트 | Infra |
| RPO (데이터 복구 시점) | < 5분 | PostgreSQL WAL + 스냅샷 검증 | Infra |
| 동시 RPS | 500 sustained | k6 부하 테스트 (10분 유지) | QA |
| WebSocket 동시 연결 | 10,000 | Locust + WebSocket 클라이언트 | QA |
| SSE 스트리밍 속도 | > 30 tokens/sec | TTFT + throughput 측정 | BE |
| MARS 리서치 완료 시간 | < 12분 | 실제 리서치 50건 평균 | AI |
| Side Panel 로드 | < 800ms | Lighthouse CI | FE |

## 6.6 테스트 전략

| 테스트 유형 | 도구 | 목표 케이스 수 | 커버리지 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단위 테스트 | Vitest (FE) + Pytest (BE) | 5,000+ | 80%+ |
| 통합 테스트 | Playwright + FastAPI TestClient | 3,000+ | 주요 플로우 100% |
| E2E 시나리오 | Playwright | 500+ | 5대 UX 시나리오 × 10 변형 |
| 보안 테스트 | OWASP ZAP + 수동 침투 | 21개 체크리스트 | 모두 PASS |
| 부하 테스트 | k6 | 500 RPS × 10분 | p95 < 2s |
| Extension 특화 | Chrome Extension 테스트 환경 | 3,000+ | DOM 레이스, SSE 누수 포함 |
| 총합 | — | 14,500+ | — |

## 6.7 완료 조건 (GA 판정 기준)

- SLA 99.9% — 48시간 Canary 모니터링 통과

- NPS 45+ — Beta 사용자 500명 설문

- OWASP Top 10 + 에이전트 보안 6항목 + 데이터 주권 5항목 = 21개 통과

- 부하 테스트 500 RPS × 10분, p95 < 2s

- Canary 롤백 RTO < 10분 — 드릴 테스트

- 모든 계열사 RLS 격리 검증 완료

# 7. 공통 인프라 & 기술 스택

## 7.1 전체 기술 스택

| 레이어 | 기술 | 버전 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| Extension FE | Chrome MV3 + React + TypeScript | React 19, TS 5 | Side Panel, Popup, Content Script |
| Extension Build | Vite + Tailwind CSS | Vite 7, Tailwind 4 | 번들링, Hot Reload |
| Extension Storage | IndexedDB (idb) | idb 8 | 오프라인 캐시, 세션 상태 |
| API Gateway | Nginx + FastAPI | Nginx 1.25, Python 3.12 | Rate Limiting, TLS 1.3, CORS |
| AI Orchestration | LangGraph + CrewAI | LangGraph 0.2, CrewAI 0.5 | MARS 파이프라인 |
| Database | PostgreSQL + pgvector | PG 16, pgvector 0.7 | 구조화 데이터 + 벡터 검색 |
| Cache / Queue | Redis Streams + Pub/Sub | Redis 7 | SSE 브로드캐스트, 태스크 큐 |
| Secrets | HashiCorp Vault | Vault 1.16 | LLM API 키, DB 패스워드 |
| Policy | Open Policy Agent | OPA 0.63 | RBAC + tenant 정책 |
| Observability | OpenTelemetry + Sentry | 최신 | 분산 추적, 에러 모니터링 |
| CI/CD | GitHub Actions | 최신 | 주 2회 배포 파이프라인 |
| Container | Docker Compose → K8s | — | 로컬 개발 → 프로덕션 |

## 7.2 팀 구성 (11명)

| 역할 | 인원 | 주요 담당 |
| --- | --- | --- |
| PM | 1명 | Sprint 관리, 이해관계자 소통, Go/No-Go 판정 |
| FE 엔지니어 | 3명 | React + MV3 Extension, Side Panel, Popup, Content Script |
| BE 엔지니어 | 3명 | FastAPI, LangGraph, PostgreSQL, Redis, Kafka |
| ML/AI 엔지니어 | 2명 | 임베딩 + RAG, RQFP 알고리즘, MARS 비용 최적화 |
| Infra/DevOps | 1명 | GitHub Actions, Docker, OPA, Vault, OpenTelemetry |
| QA | 1명 | Playwright E2E, k6 부하테스트, OWASP ZAP |

## 7.3 선결 과제 (Sprint 0 착수 전)

4가지 필수 선결 과제 1. SAP Fiori DOM 접근 PoC (2일): Shadow DOM + iFrame 혼합 구조에서 Content Script 접근 가능 여부 확인 2. MARS 비용 시뮬레이션 (1일): $0.27/세션 × 예상 일일 요청 수 → $45K 예산 충분성 최종 검증 3. hchat-pwa 관계 정의 (경영진 협의): Extension Only(B안) vs 병행(A안) vs 경량 뷰어(C안) 중 결정 4. Multi-tenant 아키텍처 확정: 계열사별 Row-Level Security + OPA 정책 설계 승인

# 부록 A. 리스크 레지스터

| 리스크 | 영향 | 확률 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM API 비용 급등 | 높음 | 중간 | $0.27/세션 캡 설정, Grok 우선 라우팅, 캐싱 60% 절감 |
| SPA/Shadow DOM 처리 실패 | 높음 | 높음 | Sprint 0 Day 1 SAP PoC, Playwright CDP 폴백 |
| AI 환각 → 잘못된 자동화 | 높음 | 중간 | HITL L3+ 강제 승인, Citation 필수화 |
| 계열사 데이터 오염 | 매우 높음 | 낮음 | PostgreSQL RLS + OPA Policy + MVP부터 multi-tenant |
| Chrome 정책 변경 | 중간 | 낮음 | MV3 최신 스펙 준수, Edge 호환 준비 |
| 핵심 인력 이탈 | 높음 | 중간 | RSU 인센티브, Bus Factor 3+, 지식 문서화 |

# 부록 B. Extension 개발 핵심 주의사항

Prism Extension 코드 분석에서 식별된 치명적 버그 패턴:

| 버그 유형 | 증상 | 해결 방법 |
| --- | --- | --- |
| DOM Race Condition (CRIT-01) | SPA 페이지에서 추출 데이터 부패 | waitForDOMStable() 단일 resolve 보장, AbortController 패턴 |
| API 키 즉시 삭제 (CRIT-05) | 프로바이더 전환 중 사용자 잠금 | Two-Phase 삭제: 신규 키 검증 성공 후에만 기존 키 제거 |
| Layout Thrashing (HIGH-03) | Content Script UI 버벅임 | getBoundingClientRect() 배치 읽기, 읽기/쓰기 분리 |
| SSE 스트림 미종료 (HIGH-08) | 탭 전환 후 메모리/소켓 누수 | LLMQueue AbortController.abort() 명시 호출 |

── END OF DOCUMENT ──