H Chat AI Browser OS

단계별 구현 기술 명세서 v2.0

브레인스토밍 원본 분석 + 기술 결정 근거 + 킬러 피처 전략 통합 반영

현대오토에버 ¦ H Chat AI Platform Team 2026 ¦ CONFIDENTIAL ¦ Rev. 2.0 — 브레인스토밍 통합본

# 0. 문서 개요 및 개정 이력

본 명세서 v2.0은 브레인스토밍 원본 문서(6개월 AI Browser 로드맵 초안)를 심층 분석하여 v1.0 대비 4가지 기술 결정 근거, 킬러 피처 전략, 난이도 매트릭스, 경쟁 차별화 분석, 단계별 팀 채용 경로를 신규 반영합니다.

| 개정 | 날짜 | 변경 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-03-15 | 초기 6단계 명세 (기술 스택·API·스키마) | H Chat Team |
| v2.0 | 2026-03-15 | 브레인스토밍 갭 분석 반영: 기술 결정 근거 4건, 킬러 피처, 난이도 매트릭스, 경쟁 분석, 팀 채용 로드맵 | H Chat Team |

## 0.1 전체 단계 요약

| 단계 | 기간 | 핵심 산출물 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| Month 1 — Extension Core | 4주 | Chrome MV3 + FastAPI 기반 | Side Panel AI 응답 수신 |
| Month 2 — Smart DOM v1 | 4주 | RQFP 기반 DOM 파서 | 노이즈 60% 제거, 추출 70%+ |
| Month 3 — DataFrame Engine ★ | 4주 | L3 비정형→정형 변환 (킬러 피처) | HTML Table→CSV 95% 성공 |
| Month 4 — MARS 에이전트 | 6주 | 6종 에이전트 파이프라인 | E2E 리서치 12분 이내 |
| Month 5 — Knowledge Memory | 4주 | pgvector + RAG + 감사 로그 | 벡터 검색 1초 이내 |
| Month 6 — MVP 통합 & GA | 4주 | Zero Trust + Canary 배포 | SLA 99.9% |

# 1. 브레인스토밍 원본 분석 및 기술 결정 근거

초안 문서는 6개월 구현 로드맵을 제시하며 LangChain, Neo4j, BeautifulSoup을 기술 스택으로 제안했습니다. 이 섹션은 각 기술을 교체하거나 업그레이드한 근거를 정리합니다.

## 1.1 에이전트 프레임워크: LangChain → LangGraph 0.2 + CrewAI 0.5

| 초안: LangChain • 단순 선형 체인 구조 • 조건 분기, 루프 미지원 • 에이전트 재시도 로직 직접 구현 필요 • Multi-agent orchestration 제한적 | 확정: LangGraph + CrewAI • DAG 기반 상태 머신 (조건 분기, 루프 지원) • Analysis 실패 시 Search 재시도 최대 3회 • CrewAI 역할 기반 에이전트 협업 내장 • HITL 게이트 구현이 graph edge로 자연스럽게 처리 |
| --- | --- |

결정 근거 MARS 파이프라인은 Analysis 단계 점수 미달 시 Search로 되돌아가는 루프가 필수입니다. LangChain의 순차 체인으로는 이 조건 분기를 구현하려면 추가 래퍼 코드가 필요하지만, LangGraph는 conditional_edge로 선언적으로 처리됩니다. CrewAI는 에이전트별 역할(Planner/Researcher/Analyst)을 선언적으로 정의하는 추상화를 제공하여 팀 온보딩 시간을 단축합니다.

## 1.2 벡터 DB / 메모리: Neo4j → PostgreSQL 16 + pgvector

| 초안: Neo4j • 그래프 관계 탐색에 특화 • 별도 JVM 프로세스 운영 부담 • Row-Level Security 미지원 (계열사 격리 어려움) • 추가 라이선스 비용 | 확정: pgvector (PostgreSQL 16) • PostgreSQL RLS로 계열사 데이터 격리 (MVP부터) • IVFFlat 인덱스 벡터 검색 1초 이내 • 기존 PostgreSQL 스택과 통합 (운영 단순화) • OPA 정책과 tenant_id 연동 자연스럽게 처리 |
| --- | --- |

결정 근거 H Chat의 핵심 제약은 16개 계열사 데이터 격리입니다. Neo4j는 그래프 관계 탐색에 강하지만 Row-Level Security가 없어 별도 애플리케이션 레이어에서 tenant_id 필터링을 구현해야 합니다. 버그 한 줄로 계열사 데이터가 노출될 수 있습니다. pgvector는 PostgreSQL의 RLS 정책이 DB 레벨에서 강제되므로 훨씬 안전합니다. 지식 그래프 관계가 필요한 Phase 3+에서는 pgvector의 metadata JSONB 컬럼으로 경량 그래프를 표현하거나 Apache AGE 확장을 검토합니다.

## 1.3 HTML 파서: BeautifulSoup + LLM Extraction → Readability.js + RQFP

| 초안: BeautifulSoup + LLM Extraction • BS4: 노이즈 필터링 규칙 수동 관리 • LLM 추출: 페이지당 $0.05~0.20 비용 • 50,000명 × 10회/일 = 하루 $25,000 (감당 불가) • 추출 정확도 LLM 환각에 의존 | 확정: Readability.js + RQFP 알고리즘 • Readability.js: Mozilla 오픈소스, 규칙 기반 노이즈 제거 • RQFP: 관련성(0.4)·품질(0.4)·신선도(0.2) 점수로 필터링 • 처리 비용: 건당 $0.12 (Vision 방식 $1.00 대비 88% 절감) • LLM은 보정(edge case)에만 사용, 비용 예측 가능 |
| --- | --- |

## 1.4 팀 구성: 3명 최소 → 단계별 채용 11명 확정

브레인스토밍 문서는 "혼자라면 AI+Backend 먼저"라는 현실적 조언을 포함합니다. 확정 명세서는 이를 스타트업 스타일 단계별 채용 경로로 발전시킵니다.

| Phase | 시기 | 충원 인원 | 비용/월 (인건비 기준) | 우선순위 이유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solo MVP | Month 1~2 | AI Engineer 1 + Backend 1 = 2명 | ~$10K | Extension Core + RQFP PoC 최우선 |
| Core Team | Month 3~4 | + Frontend 1 + ML 1 = 4명 | ~$20K | DataFrame 킬러 피처 + MARS 병렬 개발 |
| Scale Team | Month 5~6 | + BE 2 + FE 2 + Infra 1 + QA 1 = 11명 | ~$55K | Knowledge Memory + GA 준비 |
| Post-GA | Month 7+ | PM 1 + CSM + DevRel 등 | 별도 예산 | 계열사 확산 + B2B 영업 |

# 2. 킬러 피처 전략: Web → DataFrame

브레인스토밍 문서는 "성공 확률을 높이는 전략"으로 단 하나의 킬러 기능을 명시합니다: Web → DataFrame. 이 기능 하나로 데이터 분석, 시장 조사, 리서치가 모두 가능합니다. 본 섹션은 이 전략적 선택이 명세서 전체에 어떻게 반영되는지 정리합니다.

## 2.1 킬러 피처 정의

Why Web → DataFrame? 기존 워크플로우: 웹 페이지 확인 → 수동 복사 → Excel 붙여넣기 → 정리 → 분석 (평균 23분) H Chat 워크플로우: 브라우저에서 "이 페이지 표로 만들어줘" → 즉시 DataFrame → CSV/Excel 다운로드 (30초) 이 기능이 "킬러"인 이유: • 대체 솔루션 없음: Arc Browser, Perplexity 모두 AI 검색(텍스트 요약) 수준에 머뭄 • 즉각적 ROI: 첫 사용 순간부터 "이게 된다고?" 반응 유발 (Aha Moment) • 바이럴 확산: 한 임직원이 쓰면 옆 팀이 묻는 구조 → 유기적 확산

## 2.2 DataFrame 킬러 피처 구체 시나리오

| 사용 시나리오 | 기존 방식 (시간) | H Chat 방식 (시간) | 임팩트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 뉴스 기사 제목/날짜/작성자 50건 수집 | 수동 복사 2시간 | DOM 추출 → CSV 30초 | 99% 단축 |
| 쇼핑몰 제품명/가격/평점 경쟁사 조사 | 크롤러 개발 1주일 | DataFrame Engine 30초 | 99.9% 단축 |
| SAP 대시보드 KPI 표 정기 보고서화 | 수동 스크린샷+입력 1시간 | 자동 추출 → Excel 1분 | 98% 단축 |
| Jira 이슈 목록 → 주간 스프린트 분석 | Jira 필터+복사 30분 | L3 DataFrame → 차트 2분 | 93% 단축 |
| Confluence 제품 스펙 비교표 10건 | 페이지 간 수동 취합 3시간 | 멀티 URL DataFrame 병합 3분 | 98% 단축 |

## 2.3 Month 3 DataFrame Engine 우선 구현 가이드

킬러 피처 전략에 따라 Month 3는 다른 달보다 더 집중적인 개발 자원을 배정합니다. 특히 다음 4개 패턴을 Month 3 완료 기준으로 설정합니다:

| 패턴 | 대상 사이트 | 탐지 로직 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| HTML Table | SAP Fiori, Confluence, Jira | <table><thead><tr><th> 구조 + tr 3개 이상 | ★★★★★ 최우선 |
| List Pattern | 뉴스 포털, 검색 결과 | <ul><li> 5개+ 동일 구조 | ★★★★ |
| Card Grid | 쇼핑몰, 직원 디렉토리 | 동일 CSS class 3개+ 반복 | ★★★ |
| Definition List | 제품 스펙, 약관 | <dl><dt><dd> 쌍 3개+ | ★★ |

## 2.4 킬러 피처 단독 MVP 경로 (비상 플랜)

Month 3 DataFrame Only MVP 만약 Month 1~2가 지연될 경우, Month 3 DataFrame Engine을 독립 Chrome Extension으로 선출시합니다. 최소 구성: Content Script (DOM 수집) + Python DataFrame 변환 서버 + 다운로드 버튼 UI 없는 기능: AI Chat, MARS 에이전트, Knowledge Memory 있는 기능: 웹 페이지 → CSV/Excel 즉시 변환 (킬러 피처 단독) 이 플랜의 장점: 3주 만에 데모 가능, 경영진 중간 검토 자료로 활용 가능 이 플랜의 단점: AI 기능 없어서 "AI Browser"가 아닌 "Smart Scraper" 포지셔닝 위험

# 3. 구현 난이도 매트릭스 및 리스크 대응

브레인스토밍 문서는 각 단계별 난이도를 별점으로 평가했습니다 (Chrome Extension ★★, Smart DOM Engine ★★★★, Multi-Agent ★★★, Knowledge Graph ★★★). 이 난이도 평가를 기반으로 스프린트 버퍼와 폴백 전략을 수립합니다.

## 3.1 단계별 난이도 × 비즈니스 임팩트 평가

| 단계 | 난이도 | 임팩트 | 난이도 주 원인 | 폴백 전략 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Month 1 Extension Core | ★★ | ★★★ | MV3 Service Worker 제약, 봇 탐지 | 기존 hchat-pwa API 활용 |
| Month 2 Smart DOM | ★★★★ | ★★★★ | Shadow DOM/SPA/SAP Fiori 처리 | Playwright CDP 폴백 레이어 |
| Month 3 DataFrame | ★★★ | ★★★★★ | 다양한 UI 패턴 탐지, 타입 추론 | HTML Table만 우선 지원 |
| Month 4 MARS | ★★★ | ★★★★ | LLM 비용 제어, 루프 종료 조건 | 단일 에이전트 Sequential 폴백 |
| Month 5 Memory | ★★★ | ★★★ | pgvector 인덱스 튜닝, RLS 격리 | 인메모리 캐시 임시 대체 |
| Month 6 GA | ★★ | ★★★★★ | Canary 롤백, 14,500+ 테스트 | Feature Flag + 수동 배포 |

## 3.2 Month 2 Smart DOM — 최고 위험 항목 상세

★★★★ 위험 원인 및 대응 [위험 1] Shadow DOM (SAP Fiori): Content Script의 document.querySelector가 Shadow Root에 접근 불가 → 대응: Sprint 0 Day 1~2에 SAP Fiori PoC 필수. element.shadowRoot 재귀 접근 또는 Playwright CDP 모드 사용. [위험 2] SPA 레이지 로딩: React/Vue 앱에서 초기 HTML에 데이터 없음 → 대응: waitForDOMStable() 패턴 구현. MutationObserver + 500ms 안정화 대기. [위험 3] 봇 탐지: Playwright 자동화가 Cloudflare/DataDome에 차단될 수 있음 → 대응: 사내망 내부 사이트는 봇 탐지 없음. 외부 사이트는 Hybrid Extension 모드(사용자 브라우저 세션 그대로 사용). [위험 4] 이분기 내 목표 정확도 95%는 비현실적: 피치덱 v3의 "Sprint 0 내 95%+" 목표와 실제 81.39% 벤치마크가 모순. → 권장: Sprint 0 목표를 "DOM 파싱 정확도 측정 방법 확립 및 베이스라인 설정"으로 변경.

## 3.3 스프린트 버퍼 계획

| Phase | 계획 Sprint 수 | 버퍼 Sprint | 버퍼 사용 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| Month 1~2 (Extension+DOM) | 4주 | +1주 (★★★★ 위험) | SAP Shadow DOM PoC 실패 시 |
| Month 3~4 (DataFrame+MARS) | 10주 | +1주 (기술 복잡도) | Card Grid 패턴 탐지 미완 시 |
| Month 5~6 (Memory+GA) | 8주 | +1주 (테스트 부채) | 14,500+ 테스트 목표 미달 시 |
| 전체 총합 | 22주 계획 | 최대 +3주 | 30주 내 GA 사수 |

# 4. 경쟁 차별화 분석: AI 검색 vs AI Research OS

브레인스토밍 문서는 Arc Browser와 Perplexity를 경쟁자로 명시하면서 "대부분 AI 검색 수준"이라고 평가합니다. H Chat의 포지셔닝은 "AI Browser + AI Research System + AI Data Engine = AI Research OS"입니다. 이 차별화를 기술 명세 수준에서 구체화합니다.

## 4.1 경쟁 제품 기술 비교

| 기능 | Arc Browser | Perplexity | eesel AI | ChatGPT Atlas | H Chat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 설치 방식 | 브라우저 교체 | 웹앱 | Extension | Extension | Extension (Zero Friction) |
| 사내망 직접 접근 | 불가 | 불가 | 제한적 | 불가 | 가능 (Content Script) |
| DOM 데이터 추출 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | RQFP + DataFrame Engine |
| 자율 리서치 | 없음 | 부분적 검색 | 없음 | 없음 | MARS 6종 에이전트 |
| 데이터 주권 | 외부 API | 외부 API | 외부 API | OpenAI 전송 | PII 마스킹 + 사내 프록시 |
| 기업 SSO 연동 | 없음 | 없음 | 제한적 | 있음 | HMG SSO + JWT |
| 오프라인 메모리 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | pgvector 로컬 저장 |
| 계열사 데이터 격리 | 해당없음 | 해당없음 | 없음 | 없음 | PostgreSQL RLS |

## 4.2 H Chat의 3대 기술적 해자 (Technical Moat)

| 해자 | 설명 | 경쟁자 복제 난이도 | 방어 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사내망 네이티브 접근 | Content Script가 SAP/Jira/Confluence DOM에 직접 접근. 외부 AI 서비스는 API 커넥터 필요. | 높음 (계열사별 DOM 구조 커스텀 필요) | 3~5년 |
| RQFP + DataFrame Engine | 81.39% 추출 정확도의 알고리즘과 학습 데이터는 내부 사내망 페이지 기반. 외부 서비스는 학습 불가. | 매우 높음 (사내 데이터 접근 불가) | 5년+ |
| Zero Trust 거버넌스 | PII 11개 패턴 + OPA 정책 + RLS + Vault를 결합한 엔터프라이즈 보안. 초기부터 설계에 내장. | 높음 (레거시 시스템과의 통합 어려움) | 3~5년 |

## 4.3 "10억 달러" B2B 확장 경로

브레인스토밍 문서는 "이 제품이 10억 달러 회사가 될 수 있는가?"라는 질문을 제기합니다. 현재 스펙은 현대오토에버 내부 도구 포지셔닝이지만, 기술 자체는 B2B SaaS 외부 확장이 가능합니다.

| 단계 | 시기 | 타겟 | ARR 예측 | 요구 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 내부 | M1~M18 | 현대차그룹 16개 계열사 50,000명 | $5.64M | 현재 스펙 그대로 |
| Phase 2 B2B 파일럿 | M19~M30 | 국내 대기업 5개사 각 5,000석 | +$5.4M | 멀티테넌트 SaaS 전환, 영업팀 채용 |
| Phase 3 B2B 스케일 | M31~M42 | 국내외 대기업 50개사 | +$27M | 글로벌화, 데이터 레지던시(EU/US) |
| Phase 4 플랫폼 | M43+ | 마켓플레이스 파트너 에코시스템 | $100M+ ARR | API 공개, 파트너 프로그램 |

B2B 확장 핵심 기술 준비 사항 (현 스펙에서 추가 필요) 1. 멀티테넌트 SaaS 전환: 현재 HMG 단독 테넌트 → 범용 tenant_id 기반 완전 격리 (현 RLS 구조 확장) 2. 데이터 레지던시: EU GDPR, 미국 FedRAMP 대응 — 리전별 pgvector 클러스터 분리 3. Enterprise SSO: HMG SSO 외 Okta, Azure AD, Google Workspace SAML/OIDC 지원 4. Audit Trail 국제 표준: SOC 2 Type II, ISO 27001 감사 로그 형식 준수 5. Admin Console: 고객사별 정책 관리 UI (현재 없음) — Phase 2 진입 전 필수

Month 1: Chrome Extension Core + AI Chat 4주 ¦ Sprint 0~1 ¦ 브레인스토밍 난이도 ★★

## 5.1 목표 및 범위

브라우저와 AI 백엔드를 연결하는 최소 기능 구조를 확립합니다. Side Panel에서 자연어로 질문하면 LLM이 응답하는 E2E 흐름을 완성합니다. 이 단계에서는 DOM 분석이나 에이전트 기능은 포함하지 않습니다.

## 5.2 컴포넌트 명세

### 5.2.1 Chrome Extension (MV3) 파일 구조

- manifest.json — MV3 선언, permissions: ["activeTab","scripting","sidePanel","storage","cookies"]

- background/service-worker.ts — 이벤트 핸들러, 메시지 라우터, SSE 연결 관리자

- content/content-main.ts — DOM 스냅샷 수집, PII 전처리 (11개 패턴)

- sidepanel/App.tsx — React 19 Chat UI, SSE 스트리밍 렌더러

- popup/Popup.tsx — 퀵 액션 런처 (요약, 번역, 분석)

### 5.2.2 FastAPI 백엔드 엔드포인트

| 엔드포인트 | Method | 파라미터 | 응답 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/chat | POST | message: str, page_context?: str, session_id: str | SSE stream | HMAC-SHA256 JWT 필수 |
| POST /v1/page/snapshot | POST | html: str, url: str | {text: str, metadata: obj} | PII 마스킹 후 반환 |
| GET /v1/health | GET | 없음 | {status: "ok", version: str} | 헬스체크 |
| POST /v1/auth/token | POST | employee_id: str, sso_token: str | {jwt: str, expires_at: int} | HMG SSO 연동 |

### 5.2.3 PII 마스킹 — 11개 패턴

| 패턴명 | 정규식 (요약) | 치환값 |
| --- | --- | --- |
| 주민등록번호 | \d{6}-[1-4]\d{6} | [RESIDENT_NO] |
| 계좌번호 | \d{3}-\d{2,3}-\d{6,9} | [ACCOUNT_NO] |
| 카드번호 | \d{4}[- ]\d{4}[- ]\d{4}[- ]\d{4} | [CARD_NO] |
| 휴대전화 | 01[016789]-\d{3,4}-\d{4} | [PHONE_NO] |
| 이메일 | [a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+ | [EMAIL] |
| 여권번호 | [A-Z]{1,2}\d{7,9} | [PASSPORT_NO] |
| 운전면허 | \d{2}-\d{2}-\d{6}-\d{2} | [DRIVER_NO] |
| IP 주소 | \d{1,3}(\.\d{1,3}){3} | [IP_ADDR] |
| 사번 | EMP-\d{6,8} 또는 HMG\d{8} | [EMP_ID] |
| 비밀번호 필드 | password=\S+ ¦ pw=\S+ | [PASSWORD] |
| JWT 토큰 | Bearer [A-Za-z0-9_.-]{20,} | [JWT_TOKEN] |

## 5.3 성능 목표 및 완료 조건

| 지표 | 목표값 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| Side Panel 초기 로드 | < 1,000 ms | Chrome DevTools Performance |
| TTFT (첫 토큰 도달) | < 800 ms | SSE 첫 event 수신 시각 |
| Content Script 주입 | < 100 ms | performance.now() 측정 |
| 메모리 사용량 | < 100 MB | chrome.memory.getProcessInfo() |
| 번들 크기 | < 5 MB | webpack-bundle-analyzer |

Month 2: Smart DOM Engine v1 (★★★★ 최고 위험) 4주 ¦ Sprint 1~2 ¦ 목표: RQFP 기반 노이즈 제거, 정확도 70%+

## 6.1 목표 및 범위

웹페이지의 노이즈(광고, 네비게이션, 푸터)를 제거하고 핵심 콘텐츠를 추출합니다. RQFP 알고리즘(Relevance 0.4, Quality 0.4, Freshness 0.2)을 적용합니다. Shadow DOM과 SPA 처리가 핵심 위험 항목입니다.

## 6.2 RQFP 알고리즘 상세

RQFP 가중치 도출 근거 • Relevance (0.4): 페이지 주제와의 텍스트 관련성. TF-IDF 코사인 유사도. 가중치 최대 — 관련 없는 콘텐츠는 무조건 제거. • Quality (0.4): 텍스트 밀도, 광고 신호 부재, 문장 완결성. Relevance와 동등 가중치 — 관련 있어도 품질 낮으면 제거. • Freshness (0.2): 타임스탬프 기반. 최근 24h=1.0, 1주=0.8, 1개월=0.5, 이상=0.2. 가중치 낮음 — 오래된 공식 문서도 가치 있음. 임계값 0.35: 내부 테스트 50페이지 기준 precision/recall 균형점. 운영 중 사용자 피드백으로 조정 예정.

## 6.3 6단계 파이프라인

| 단계 | 모듈 | 입력 | 출력 | 처리 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. HTML 수집 | content/dom-snapshot.ts | 현재 탭 DOM | raw HTML | < 50 ms |
| 2. 노이즈 태그 제거 | smart-dom/cleaner.py | raw HTML | sanitized HTML | < 100 ms |
| 3. Readability 파싱 | smart-dom/readability.py | sanitized HTML | article object | < 300 ms |
| 4. 블록 분할 | smart-dom/block-splitter.py | article | block list | < 100 ms |
| 5. RQFP 스코어링 | smart-dom/rqfp.py | block list | scored blocks | < 200 ms |
| 6. SemanticTree 생성 | smart-dom/tree-builder.py | scored blocks | SemanticTree JSON | < 100 ms |

## 6.4 SemanticTree 출력 스키마

{

"url": "string",

"title": "string",

"extracted_at": "ISO8601",

"rqfp_score": 0.0-1.0,

"blocks": [{"id": str, "type": "heading|paragraph|list|table|code",

"text": str, "relevance": float, "quality": float, "freshness": float,

"score": float, "included": bool}]

}

## 6.5 완료 조건

- 네이버 뉴스, Confluence, Jira 각 10페이지 추출 — 정확도 수동 측정 70%+

- SAP Fiori Shadow DOM PoC — Content Script 접근 가능 여부 확인 (Sprint 0 Day 1 필수)

- 노이즈 비율 60% 이상 감소 — before/after 토큰 수 비교

- 전체 파이프라인 처리 2초 이내

Month 3: DataFrame Engine ★ 킬러 피처 (L3) 4주 ¦ Sprint 3~4 ¦ 목표: 비정형 HTML → Pandas DataFrame 자동 변환

## 7.1 목표 및 전략적 중요성

DataFrame Engine은 H Chat의 핵심 차별화 기능입니다. 브레인스토밍 문서가 "성공 확률을 높이는 단 하나의 킬러 기능"으로 지명한 이 기능은 경쟁 제품(Arc Browser, Perplexity)이 제공하지 못하는 유일한 가치입니다.

## 7.2 4종 패턴 탐지 알고리즘

| 패턴 | DOM 특징 | 탐지 조건 | 우선순위 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HTML Table | <table><th><td> | thead + tr 3개+ | 최우선 | SAP 재고표, Jira 이슈 |
| List Pattern | <ul><li> 반복 | li 5개+, 동일 구조 | 높음 | 뉴스 목록, 검색 결과 |
| Card Grid | div 반복, 동일 class | 동일 클래스 3개+ 반복 | 중간 | 제품 카드, 직원 디렉토리 |
| Definition List | <dl><dt><dd> | dt-dd 쌍 3개+ | 낮음 | 제품 스펙, 약관 |

### 7.2.1 Tree Hashing (Card Grid 탐지 핵심)

def node_signature(node: DOMNode) -> str:

tag_seq = "-".join(c.tag for c in node.children[:5])

class_sig = sorted(node.classes)[:3]

return f"{node.tag}:{tag_seq}:{class_sig}"

def detect_dataset_candidates(nodes: list) -> list[list]:

groups = defaultdict(list)

for n in nodes:

groups[node_signature(n)].append(n)

return [g for g in groups.values() if len(g) >= 3]

## 7.3 필드 추출 및 타입 추론 6종

| 타입 | 탐지 패턴 | 정규화 방법 | 뉴스 예시 | 쇼핑 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가격 | \$[\d,]+ ¦ [\d,]+원 | float, 통화 제거 | 해당없음 | $1,299.99 → 1299.99 |
| 날짜 | \d{4}-\d{2}-\d{2} ¦ 한국어 날짜형 | ISO 8601 | 2024년 3월 5일 → 2024-03-05 | 발매일 처리 |
| 평점 | [0-5](\.[0-9])? ¦ ★+ ¦ N/N | float 0.0-5.0 | 해당없음 | ★★★★☆ → 4.0 |
| URL | https?://\S+ | urllib.parse 정규화 | 기사 링크 | 상품 URL |
| 이메일 | [\w.]+@[\w.]+ | lowercase 정규화 | 기자 이메일 | 담당자 |
| 숫자 | \d+[,\d]*(\.[\d]+)? | float/int | 조회수 | 재고수량 |

## 7.4 DataFrameResult 스키마 및 API

{

"id": "uuid", "url": "string", "pattern_type": "table|list|card|dl",

"row_count": int, "column_count": int,

"columns": [{"name": str, "type": "str|int|float|date|url", "nullable": bool}],

"rows": [{"col1": val, ...}], "confidence": 0.0-1.0, "extraction_ms": int

}

## 7.5 완료 조건

- HTML Table → DataFrame 성공률 95%+ (SAP Fiori, Confluence 테이블 포함)

- 뉴스 기사 title/author/date 추출 50건 성공률 90%+

- 쇼핑몰 product/price/rating 추출 50건 성공률 88%+

- 1,000행 테이블 처리 3초 이내

- CSV/XLSX 내보내기 정상 동작

Month 4: MARS Multi-Agent Research System (L4) 6주 ¦ Sprint 4~6 ¦ 브레인스토밍 난이도 ★★★

## 8.1 목표 및 범위

6종 에이전트가 협업하는 자율 리서치 파이프라인을 구현합니다. LangGraph 0.2 + CrewAI 0.5 하이브리드 오케스트레이터를 사용합니다. (브레인스토밍 초안의 LangChain 대비 업그레이드 — 1.1절 참조)

## 8.2 에이전트별 명세

| 에이전트 | LLM 모델 | 입력 | 출력 | 평균 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planner | Claude Opus 4.6 | 사용자 목표 string | 연구 계획 JSON (tasks[]) | $0.02/호출 |
| Search | Haiku (Claude) | 검색 쿼리 string[] | URL + snippet 목록 | $0.01/호출 |
| Web | Haiku (Claude) | URL 목록 | SemanticTree[] (L2 연계) | $0.02/호출 |
| Data | Sonnet (Claude) | SemanticTree[] | DataFrameResult[] (L3 연계) | $0.03/호출 |
| Analysis | Claude Opus 4.6 | DataFrameResult + context | InsightReport JSON | $0.15/호출 |
| Report | Sonnet (Claude) | InsightReport + sources | 최종 마크다운 리포트 | $0.04/호출 |

MARS 비용 검증 (세션당) Planner $0.02 + Search $0.01 + Web $0.02 + Data $0.03 + Analysis $0.15 + Report $0.04 = $0.27/세션 월 예산 $45,000 ÷ $0.27 = 166,667 세션/월 → 사용자 50,000명 기준 하루 3.3회 (충분) 비용 급등 대응: Analysis를 Sonnet으로 다운그레이드 시 $0.27 → $0.12/세션 (55% 절감)

## 8.3 LangGraph 파이프라인 플로우

START → [planner_node]

[planner_node] → [search_node] (병렬 최대 5개 태스크)

[search_node] → [web_node] → [data_node] → [analysis_node]

[analysis_node] → conditional_edge:

score >= 0.7 → [report_node] → END

score < 0.7  → [search_node] (최대 3회 재시도)

## 8.4 HITL 게이트 및 완료 조건

| 위험도 | 액션 예시 | 처리 | 타임아웃 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 Observer | DOM 읽기, 요약 | 자동 실행 | 없음 |
| L2 Interactor | 양식 미리채우기 | Side Panel 알림 배너 | 30초 자동 승인 |
| L3 Operator | 양식 제출, 파일 다운로드 | 명시적 승인 버튼 | 승인 전 차단 |
| L4 Admin | 외부 API 전송, DB 수정 | Teams + 이메일 + 감사 로그 | 승인 전 차단 |

- 리서치 목표 입력 → 12분 내 보고서 생성 (E2E 테스트 50건)

- 세션당 비용 $0.27 이하 — 실제 LLM 호출 로그 검증

- HITL L3 게이트 — 승인 없이 액션 실행 불가

- Analysis 실패 시 Search 재시도 최대 3회

Month 5: Knowledge Memory & Zero Trust Governance 4주 ¦ Sprint 7~8 ¦ 브레인스토밍 난이도 ★★★ (Neo4j → pgvector 교체)

## 9.1 목표 및 기술 결정

에이전트 결과와 브라우징 이력을 pgvector에 저장하고 RAG 검색을 구현합니다. 브레인스토밍 초안의 Neo4j를 pgvector로 교체한 이유는 1.2절을 참조하십시오. 핵심 이유: PostgreSQL RLS로 계열사 데이터 격리를 DB 레벨에서 강제합니다.

## 9.2 PostgreSQL 16 + pgvector 스키마

CREATE TABLE knowledge_items (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL,  -- 계열사별 격리 (Row-Level Security)

user_id UUID NOT NULL,

url TEXT, title TEXT, content TEXT,

embedding VECTOR(1536),  -- text-embedding-3-small

metadata JSONB,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX ON knowledge_items

USING ivfflat (embedding vector_cosine_ops) WITH (lists = 100);

ALTER TABLE knowledge_items ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY tenant_isolation ON knowledge_items

USING (tenant_id = current_setting('app.tenant_id')::UUID);

## 9.3 RAG 파이프라인

| 단계 | 구현 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1. 임베딩 생성 | text-embedding-3-small (1536차원) | 콘텐츠 청킹 후 OpenAI API 호출 |
| 2. 벡터 저장 | pgvector INSERT | tenant_id와 함께 저장 (격리 보장) |
| 3. 유사 검색 | SELECT ... ORDER BY embedding <=> query_vec LIMIT 5 | IVFFlat 인덱스, 1초 이내 |
| 4. 컨텍스트 주입 | system prompt에 검색 결과 삽입 | RAG augmented generation |

## 9.4 보안 거버넌스 레이어

| 레이어 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| CSP | manifest.json content_security_policy | eval 차단, 외부 스크립트 차단 |
| Edge | Nginx WAF + TLS 1.3 | CORS Allowlist, DDoS 차단 |
| 인증 | HMAC-SHA256 JWT + TOTP 2FA | 세션 만료 4시간, 갱신 토큰 30일 |
| 인가 | OPA 0.63 Policy Engine | RBAC + tenant_id 바인딩 정책 |
| 데이터 | PII 마스킹 + AES-256-GCM | Vault 1.16 키 관리 |
| 감사 | 불변 audit_logs + OpenTelemetry | 모든 L3/L4 액션 로깅 |

- 계열사 A 사용자가 계열사 B 데이터 조회 시 403 반환 (RLS 검증)

- 벡터 유사 검색 1,000개 기준 1초 이내

- OPA 정책 평가 지연 50ms 이내

- 감사 로그 직접 DELETE/UPDATE 시도 차단

Month 6: MVP 통합 & GA 준비 4주 ¦ Sprint 8~9 ¦ SLA 99.9%, Canary 5%→25%→100%

## 10.1 Dynamic Multi-Model 라우팅

| 작업 분류 | 모델 | 비용/1K | 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast Ops (번역, 포맷) | Grok 3 | 약 50원 | 응답 속도 최우선, 200 토큰 이하 |
| Vision (차트, OCR) | Nano Banana | 약 80원 | 이미지 입력 포함 |
| Deep Research (팩트체크) | Gemini 2.5 Pro | 약 100원 | 롱 컨텍스트 + 검색 grounding |
| Long Context (장문 요약) | ChatGPT 5.2 | 약 130원 | 32K+ 토큰 입력 |
| Reasoning (전략, 코드) | Claude Opus 4.6 | 약 180원 | 복잡 추론 |

## 10.2 Canary 배포 전략

| 단계 | 비율 | 기간 | 자동 롤백 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| Canary 1 | 5% (약 2,500명) | 48시간 | 에러율 > 1% OR p95 > 5s OR 메모리 > 150MB |
| Canary 2 | 25% (약 12,500명) | 5일 | 에러율 > 0.5% OR NPS 급락 OR 보안 인시던트 |
| GA | 100% (50,000명) | 상시 | Kill Switch 수동 발동 |

## 10.3 GA 판정 기준

- SLA 99.9% — 48시간 Canary 모니터링 통과

- NPS 45+ — Beta 500명 설문

- OWASP Top 10 + 에이전트 보안 6 + 데이터 주권 5 = 21개 통과

- 부하 테스트 500 RPS × 10분, p95 < 2s

- Canary 롤백 RTO < 10분 — 드릴 테스트

- 전체 계열사 RLS 격리 검증 완료

# 11. 공통 인프라 & 기술 스택

| 레이어 | 기술 | 버전 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| Extension FE | Chrome MV3 + React + TypeScript | React 19, TS 5 | Side Panel, Popup, Content Script |
| Extension Build | Vite + Tailwind CSS | Vite 7, Tailwind 4 | 번들링, Hot Reload |
| Extension Storage | IndexedDB (idb) | idb 8 | 오프라인 캐시, 세션 상태 |
| API Gateway | Nginx + FastAPI | Nginx 1.25, Python 3.12 | Rate Limiting, TLS 1.3 |
| AI Orchestration | LangGraph + CrewAI | LangGraph 0.2, CrewAI 0.5 | MARS 파이프라인 |
| Database | PostgreSQL + pgvector | PG 16, pgvector 0.7 | 구조화 + 벡터 검색 |
| Cache/Queue | Redis Streams + Pub/Sub | Redis 7 | SSE 브로드캐스트, 태스크 큐 |
| Secrets | HashiCorp Vault | Vault 1.16 | LLM API 키, DB 패스워드 |
| Policy | Open Policy Agent | OPA 0.63 | RBAC + tenant 정책 |
| Observability | OpenTelemetry + Sentry | 최신 | 분산 추적, 에러 모니터링 |
| CI/CD | GitHub Actions | 최신 | 주 2회 배포 파이프라인 |
| Container | Docker Compose → K8s | — | 로컬 → 프로덕션 |

## 11.1 팀 구성 및 채용 단계

| Phase | 시기 | 구성 | 주요 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| Solo MVP | Month 1~2 | AI Engineer 1 + Backend 1 | Extension Core + RQFP PoC |
| Core Team | Month 3~4 | + Frontend 1 + ML 1 (총 4명) | DataFrame 킬러 피처 + MARS |
| Scale Team | Month 5~6 | + BE 2 + FE 2 + Infra 1 + QA 1 (총 11명) | Memory + GA 준비 |
| Full Team (GA 이후) | Month 7+ | + PM 1 + CSM + DevRel | 계열사 확산 + B2B 영업 |

## 11.2 선결 과제 (Sprint 0 착수 전 4가지)

필수 선결 과제 1. SAP Fiori DOM 접근 PoC (2일): Shadow DOM + iFrame 혼합 구조 Content Script 접근 가능 여부 2. MARS 비용 시뮬레이션 (1일): $0.27/세션 × 예상 일일 요청 수 → $45K 예산 최종 검증 3. hchat-pwa 관계 정의 (경영진 협의): Extension Only vs 병행 vs 경량 뷰어 결정 4. Multi-tenant 아키텍처 확정: RLS + OPA 정책 설계 승인

# 부록 A. 리스크 레지스터

| 리스크 | 영향 | 확률 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM API 비용 급등 | 높음 | 중간 | $0.27 캡, Grok 우선 라우팅, 캐싱 60% 절감 |
| SPA/Shadow DOM 처리 실패 | 높음 | 높음 | Sprint 0 Day 1 SAP PoC, Playwright CDP 폴백 |
| AI 환각 → 잘못된 자동화 | 높음 | 중간 | HITL L3+ 강제 승인, Citation 필수화 |
| 계열사 데이터 오염 | 매우 높음 | 낮음 | PostgreSQL RLS + OPA Policy + MVP부터 multi-tenant |
| Chrome 정책 변경 | 중간 | 낮음 | MV3 최신 스펙 준수, Edge 호환 준비 |
| 핵심 인력 이탈 | 높음 | 중간 | RSU 인센티브, Bus Factor 3+, 지식 문서화 |

# 부록 B. Extension 개발 핵심 주의사항

Prism Extension 코드 분석에서 식별된 치명적 버그 패턴:

| 버그 유형 | 증상 | 해결 방법 |
| --- | --- | --- |
| DOM Race Condition (CRIT-01) | SPA에서 추출 데이터 부패 | waitForDOMStable() 단일 resolve, AbortController |
| API 키 즉시 삭제 (CRIT-05) | 프로바이더 전환 중 사용자 잠금 | Two-Phase 삭제: 신규 키 검증 후 기존 키 제거 |
| Layout Thrashing (HIGH-03) | Content Script UI 버벅임 | getBoundingClientRect() 배치 읽기, 읽기/쓰기 분리 |
| SSE 스트림 미종료 (HIGH-08) | 탭 전환 후 메모리 누수 | AbortController.abort() 명시 호출 |

── END OF DOCUMENT v2.0 ──